|  |  |
| --- | --- |
| **Réf.** : RB/MD/FR/CG/20250825  RRV8-RIVERAINS-DEAUGCE00151  **Dossier suivi par :**  Monsieur Farid REDJEMI  **Tél. :** 03.20.21.36.08 |  |
| **Objet :** Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable | Lille, le 25 août 2025 | |

Madame, Monsieur,

La Métropole Européenne de Lille (MEL) va entreprendre des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable **rue du Marais de Lomme et rue Proudhon à LILLE et rue du Marais à Lomme** à compter du **4 Septembre 2025** pour une durée prévisionnelle de **8 semaines**.

Ces travaux seront réalisés par l’entreprise **AXEO TP**, et suivis par Sourcéo, maître d’œuvre de la MEL.

Les travaux seront réalisés comme suit :

**Phase 1 :** **environ 2 à 3 semaines**

Rue Proudhon à Lille en route barrée avec mise en place d’une déviation

**Phase 2 : environ 3 à 4 semaines**

Rue du Marais à Lomme avec mise en place de Feux tricolore de chanter

**Phase 3 : environ 2 semaines**

Rue du Marais de Lomme à Lille en route barrée avec mise en place d’une déviation

Le stationnement sera interdit de 8h00 à 17h00, nous vous demandons également de bien vouloir sortir vos poubelles comme d’habitude, l’entreprise AXEO TP se chargera de les déplacer vers les points de collectes si nécessaire.

Ces travaux pourront éventuellement être accompagnés d’une intervention sur vos installations privées, dans votre habitation afin de permettre une mise en conformité de votre branchement ou de votre poste de comptage par l’entreprise **AXEO TP** ou par Sourcéo, qui doivent dans tous les cas être en mesure de vous présenter leur carte professionnelle.

Ils pourront également donner lieu à une ou plusieurs coupures d’eau dans le secteur. Dans tous les cas, vous serez avertis par le concessionnaire **ILEO** ou contactés préalablement par l’entreprise **AXEO TP** selon la nature des interventions. Enfin, nous vous remercions de bien vouloir veiller à ce que votre compteur d’eau soit accessible.

Soyez assurés que toutes les mesures seront prises pour limiter au maximum les perturbations et nuisances occasionnées par les travaux.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Pour la Métropole Européenne de Lille,

Le représentant du maître d’œuvre Sourcéo,

Po, Rodolphe BAUW

*Pour tout problème concernant ce chantier : vous pouvez contacter Sourcéo 03.20.21.36.08*

*Pour une* ***coupure d’eau****, un renseignement sur votre compteur : vous pouvez contacter* ***Iléo*** *au 09.69.32.22.12*